

ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Білоцерківського району Київської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 **від 26 вересня 2022 року смт Гребінки № 144-ОД**

**Про проведення розгортання, попередніх**

**випробувань та дослідної експлуатації**

**комплексної системи захисту інформації**

**типового робочого місця стороннього**

**користувача Автоматизованої системи**

**Державного земельного кадастру**

**(КСЗІ ТРМ СК АС ДЗК)**

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», НД ТЗІ 3.7-003-05 та НД ТЗІ 1.6-005-2013, у зв’язку із модернізацією комплексної системи захисту інформації (далі – КСЗІ) автоматизованої системи Державного земельного кадастру (далі – АС ДЗК)

**ЗОБОВЯЗУЮ:**

1.Створити комісію для проведення робіт з розгортання, попередніх випробувань та дослідної експлуатації КСЗІ типового робочого місця стороннього користувача АС ДЗК (далі – ТРМ СК) у складі

**Голова комісії:**

ЗБАРАЩЕНКО Наталія Сергіївна – начальник відділу надання адміністративних послуг апарату виконавчого комітету Гребінківської селищної ради

**Члени комісії:**

ЯРЕМКО Марина Василівна – державний реєстратор відділу надання адміністративних послуг апарату виконавчого комітету Гребінківської селищної ради

ЛАДУНСЬКИЙ Григорій Григорійович – адміністратор відділу надання адміністративних послуг апарату виконавчого комітету Гребінківської селищної ради

2. Голові комісії забезпечити проведення робіт з:

- розгортання ТРМ СК в термін з 28.09.2022 р. по 29.09.2022 р.;

- проведення попередніх випробувань КСЗІ ТРМ СК в термін з 28.09.2022 р. по 29.09.2022 р.

- проведення дослідної експлуатації КСЗІ ТРМ СК в термін з 28.09.2022 р. по 29.09.2022 р.

3. Голові комісії за результатами проведених робіт забезпечити оформлення та подання на затвердження:

- протоколу попередніх випробувань КСЗІ ТРМ СК в термін до 29.09.2022 р.

- акту про приймання у дослідну експлуатацію КСЗІ ТРМ СК в термін до 29.09.2022 р.

- акту завершення дослідної експлуатації КСЗІ ТРМ СК в термін до 29.09.2022 р.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

**Селищний голова Роман ЗАСУХА**

Підготувала: Олена ТИХОНЕНКО

Погодили: Марина ШЕВЧЕНКО

 Марина ІЩЕНКО