|  |  |
| --- | --- |
|  |  **Додаток № 1** до рішення Гребінківської селищної ради від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 року №\_\_\_\_\_  **ЗВІТ ПРО ХІД ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ГРЕБІНКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 2023 РІК**смт Гребінки2024 рік |
|  |  |

**ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО**

**ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ГРЕБІНКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 2023 РІК**

Шановні депутати, запрошені!

 Програма соціально-економічного розвитку селища Гребінківської селищної територіальної громади на 2023 рік (далі - Програма) затверджена рішенням сесії Гребінківської селищної ради від 16.11.2022 року № 502-20-VIII. Хід виконання Програми перебував на постійному контролі виконавчого комітету. Дозвольте коротко познайомити Вас з ходом її виконання.

***Будівництво, реконструкція та благоустрій***

 Відповідно до прийнятої на 2023 рік Програми та викликів воєнного стану велику увагу було приділено об'єкту: «Капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття підвального приміщення Опорного закладу освіти «Гребінківський ліцей» проспект Науки, 23, смт Гребінки Білоцерківський район Київська область». Для забезпечення проведення робіт було виготовлено проєктно-кошторисну документацію, проведено комплексну експертизу кошторисної вартості будівництва та процедуру відкритих торгів з особливостями, визначено переможця та заключено договора на проведення робіт. При заявленій на початку вартості будівництва 9929497, 50 грн. в результаті проведення тендеру сума заключеного договору склала 7 313 474, 43 грн. Під час проведення робіт виникла необхідність у проведенні додаткових робіт, у зв'язку з чим було внесено зміни до проєктно-кошторисної документації, проведено експертизу кошторисної вартості будівництва з урахуванням коригування проєкту та заключено додаткову угоду на внесення змін до договору. В зв'язку з великим обсягом робіт їх не вдалося виконати до 31.12.2023 року. На даний час роботи виконані і учасники освітнього процесу ОЗО «Гребінківський ліцей» після зимових канікул користуються послугами укриття в разі необхідності.

 Програмою також було передбачено виконання робіт по об'єкту: «Поточний ремонт для усунення аварійного стану покрівлі приміщення Будинку культури по вул. Молодіжна, 17 в селі Соколівка Білоцерківського району Київської області». З метою забезпечення проведення поточного ремонту було проведено відкриті торги з особливостями. Процес закупівлі затягнувся на два місяці через оскарження результатів закупівлі одним з учасників закупівлі. Рішенням комісія Антимонопольного комітету України Скаржнику було відмовлено у задоволенні скарги, після чого у встановлений законодавством строк був укладений договір з переможцем закупівлі і можна було проводити роботи. На жаль, депутати селищної ради не проголосували за виділення коштів у 2023 році.

 Така ж доля спіткала ще два об'єкти: «Капітальний ремонт Меморіалу загиблим в роки війни (1941-1945) односельчанам смт Гребінки Київської області» на суму 699581,00 грн., та «Поточний ремонт пам'ятника жертвам голодомору в селі Соколівка Білоцерківського району Київської області, проведення яких було передбачено Програмою і на виконання яких не було виділено кошти.

 Програмою було передбачено проведення робіт за дольовою участю селищної ради та Київської обласної державної адміністрації по об'єктах: «Реконструкція водозабірного вузла з улаштуванням станції знезалізення та резервуару чистої води в смт Гребінки по вулиці Цукрова» та «Будівництво артезіанської свердловини по вулиці Річкова в смт Гребінки» в рамках обласної програми «Чиста вода Київщини», на які виготовлено проєктно-кошторисну документацію, але в зв'язку в введенням воєнного стану кошти не було виділено.

 Програмою також було передбачено проведення капітального ремонту Будинку культури в селі Лосятин, який перенесений на 2024 рік.

 З метою утримання в належному стані мереж вуличного освітлення населених пунктів громади було проведено відкриті торги з особливостями по предмету закупівлі: «Послуги з ремонту, технічного обслуговування об'єктів комунальної власності та мереж вуличного освітлення населених пунктів Гребінківської селищної територіальної громади» оголошеною вартістю 1 230 000,00 грн. В результаті проведення процедури закупівлі визначено переможця закупівлі і заключено договір на суму 1 171 850,00 грн. В результаті експлуатації мереж вуличного освітлення та коливаннях напруги в електричній мережі виникла необхідність в закупівлі світильників світлодіодних консольних в кількості 60 шт. для заміни світильників, які вийшли з ладу. Для закупівлі світильників було застосовано процедуру запиту пропозицій, в результаті чого закуплено світильники на суму 171500,00 грн.

 З метою утримання мереж вуличного освітлення населених пунктів громади проведено наступні поточні ремонти:

 - поточний ремонт вуличного освітлення по вулиці Молодіжна с.Соколівка Білоцерківського району Київської області на суму 92304,12 грн.;

- поточний ремонт вуличного освітлення ТП-968 с. Соколівка по вулиці Шевченко на суму 92434,99 грн.;

- поточний ремонт вуличного освітлення по вулиці Михайлівскій в с. Ксаверівка Білоцерківського району Київської області на суму 199994,99 грн.

 На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10.01.2023 № 25 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням» за кошти селищного бюджету було надано послуги зі збирання, перевезення та утилізації побутових ламп розжарювання в населених пунктах громади. Всього за 2023 рік було зібрано, перевезено та утилізовано 7761 лампу розжарювання.

 З метою утримання в належному стані стадіонів було проведено відкриті торги з особливостями по предмету закупівлі: «Послуги з благоустрою: утримання футбольних полів в смт Гребінки та с. Лосятин на 2023 рік». В результаті проведення тендерної процедури визначено переможця закупівлі і заключено відповідний договір на загальну суму 1299985,51 грн.

 У 2023 році проводились поточні ремонти систем поливу стадіонів:

- поточний ремонт системи поливу стадіону в смт Гребінки на 2023 рік на суму 69106,31 грн.;

- поточний ремонт системи поливу стадіону в селі Лосятин на 2023 рік на суму 61354,75 грн.;

- поточний ремонт системи поливу стадіону в селі Лосятин на 2023 рік на суму 31771,51 грн.

**Житлово-комунальне господарство**

Згідно прийнятої Програми було проведено наступні роботи:

|  |  |
| --- | --- |
| **Перелік виконаних робіт** | **Вартість, грн.** |
| Прибирання та підмітання вулиць об’єктів благоустрою Гребінківської селищної ради, Білоцерківського району, Київської області | 99998,00 |
| Послуги з прибирання та підмітання вулиць об’єктів благоустрою Гребінківської селищної ради, Білоцерківського району, Київської області | 289500,00 |
| Послуги з технічної експлуатації фонтанів на території центрального парку смт Гребінки Білоцерківського району Київської області | 50000,00 |
| Послуги екскаватора: копання ями для захоронення рослинних решток, планування території на території кладовища смт Гребінки Білоцерківського району Київської області | 15202,29 |
| Послуги екскаватора: копання ями для захоронення рослинних решток, планування території на території кладовища с. Ксаверівка Білоцерківського району Київської області | 6939,36 |
| Послуги з благоустрою території Гребінківської селищної територіальної громади шляхом демонтажу тимчасово споруджених спостережних пунктів на вул. Партизанська, на перетині вулиць Київська та О. Пономаренка | 15936,98 |
| Послуги екскаватора: копання ями для захоронення рослинних решток, планування території на території кладовища с. Ксаверівка Білоцерківського району Київської області | 5557,60 |
| Послуги з обслуговування автоматичного поливу території центрального парку смт Гребінки Білоцерківського району Київської області | 100000,00 |
| Послуги з підрізання живих огорож на території Гребінківської селищної територіальної громади (парк Слави с. Саливонки) Білоцерківського району Київської області | 4894,62 |
| Послуги з утримання місць поховання: прибирання території Меморіалу Голодомору 1932-1933 р.р. та кладовища біля Меморіалу Голодомору  | 6150,98 |
| Послуги з холодного водопостачання | 74998,02 |
| Послуги екскаватора: копання ями для захоронення рослинних решток, планування території на території кладовища с. Ксаверівка Білоцерківського району Київської області | 5853,80 |
| Послуги з обслуговування санвузлів в найпростішому укритті в приміщенні сільської ради за адресою: вул. Незалежності с. Саливонки | 9697,50 |
| Послуги з поточного ремонту в'їзної стели, розташованої на прилеглій до автомагістралі Київ-Одеса території в напрямку з Києва на Одесу на в'їзді в селище Гребінки | 15143,98 |
| Послуги по благоустрою кладовища смт Дослідницьке | 20000,00 |
| Послуги з чищення каналізаційних колекторів. Відновлення працездатності каналізаційної системи (гідродинамічне очищення окремих ділянок трубопроводу) по вул. Вчених, 2, 3-5 на території смт Дослідницьке | 99773,18 |
| Послуги на зварювальні роботи по благоустрою смт Дослідницьке | 6441,43 |
| Послуги з управління каналізаційною системою на території смт Дослідницьке | 42783,38 |
| Послуги з прибирання та вивезення опалого листя з території Гребінківської селищної територіальної громади | 91744,24  |
| Послуги з благоустрою: планування території кладовища, розташованого за адресою: Київська область, Білоцерківський район, село Вільшанська Новоселиця | 25000,00  |

 З метою зміцнення матеріально-технічної бази наших комунальних підприємств у 2023 році проведено відкриті торги з особливостями на закупівлю сміттєвоза. За результатами закупівлі придбано сміттєвоз з заднім завантаженням АТ-5021 на шасі IVECO Daily 70C16H3,0 на суму 3800000,00 грн., який передано адміністрацї ДЖЕП «Дослідницьке».

**Утримання дорожньої мережі**

 Відповідно до Програми на протязі 2023 року проводились роботи по поточному ремонту доріг населених пунктів територіальної громади, зокрема:

|  |  |
| --- | --- |
| **Перелік виконаних робіт** | **Вартість, грн.** |
| **Капітальний ремонт доріг** |
| Капітальний ремонт дорожнього покриття дороги вулиці Озерна в селі Саливонки | 1414999,80 |
| Капітальний ремонт доровжнього покриття по вулиці Молодіжна в селі Саливонки  | 1414547,32 |
| Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Короленка в селі Лосятин | 1414547,32 |
| Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Миру в селі Ксаверівка | 1415560,97 |
| ВСЬОГО: | **5659655,41** |
| **Поточні ремонти доріг** |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Ярова в смт Гребінки | 40997,08 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Лугова в смт Гребінки | 30996,06 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Святопокровська в смт Гребінки | 114997,90 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Партизанська в смт Гребінки | 58997,58 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Олександра Пономаренка в смт Гребінки | 74984,06 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по проспекту Науки в смт Гребінки | 65987,81 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Білоцерківська в смт Гребінки | 84997,02 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Шевченка в смт Гребінки | 38999,29 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Олени Теліги в смт Гребінки | 7940,57 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Михайла Коцюбинського в смт Гребінки | 66477,25 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Зелена в смт Гребінки | 132954,46 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по провулку Святопокровський в смт Гребінки | 49986,37 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Ярослава Мудрого в смт Гребінки | 124918,58 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Весняна в смт Гребінки | 49986,37 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Урожайна в смт Гребінки | 74931,96 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Франка в смт Гребінки | 82968,25 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по провулку Поштовий в смт Гребінки | 16490,89 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Поштова в смт Гребінки | 57987,20 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Отамана Гончара в смт Гребінки | 12472,94 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Олександра Кириленка в смт Гребінки | 28963,68 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Робітнича в смт Гребінки | 24945,74 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Соборна в смт Гребінки | 49987,37 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Православна в смт Гребінки | 41436,23 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Вернадського в смт Гребінки | 82968,25 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Цукрова в смт Гребінки | 74931,96 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Південна в смт Гребінки | 32981,88 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Симиренка в смт Гребінки | 82968,25 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Максима Кравченка в селі Ксаверівка | 82872,94 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Перемоги в селі Ксаверівка | 199432,25 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Європейська в селі Ксаверівка | 57927,12 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Сонячна в селі Ксаверівка | 49376,80 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Миру в селі Ксаверівка | 24945,74 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Парковій в селі Ксаверівка | 82968,25 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Молодіжна в селі Соколівка | 94831,62 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Сонячна в селі Соколівка | 153977,59 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Шевченка в селі Лосятин | 199946,00 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Центральна в селі Лосятин | 74931,96 |
| ВСЬОГО: | 2636323,07 |
|  З метою впорядкування адресного господарства виготовлено вуличні інформаційні таблички для заміни існуючих зі старими назвами на вулицях населених пунктів громади на загальну суму 112989,60 грн. Також було виготовлено та встановлено на в'їзній стелі, яка розташована на прилеглій до автомагістралі Київ-Одеса: букви ВАС ВІТАЮТЬ, цифри 1612 на суму 11600,00 грн.; букви ГРЕБІНКИ та Герб Гребінок на суму 7300,00 грн. З метою задоволення потреб найменших жителів громади було проведено тендерні процедури, закуплено та встановлено дитячі ігрові майданчики: - ігровий комплекс «Цитадель-NEW» (з кухнею, майстернею, лабіринтом та кімнатою на суму 509225,00 грн., який встановлено в центральному селищному парку селища Гребінки; - ігровий комплекс в складі: ігровий комплекс «Єнотик плюс», карусель, гойдалка-балансир «Черепаха», пісочниця з дахом, столик для гри в шашки, лавки паркові зі спинкою, урни без кришки, гімнастичний комплекс «Спартак» на суму 263000,00 грн., які встановлені в селах Пінчуки та Ксаверівка друга; - дитячі майданчики в складі: гімнастичний комплекс «Авто», ігровий комплекс «Паравозик» на суму 117996,00 грн, які встановлено в селах Лосятин та Соколівка.**Забезпечення життєдіяльності громади** З метою забезпечення життєдіяльності органу самоврядування та населених пунктів громади було проведено закупівлі електричної енергії, природного газу, розподілу електричної енергії та природного газу, обслуговування електричних та газових мереж. Особлива увага була приділена підготовці та проведенню опалювального сезону 2023-2024 років. Підрядними організаціями проведено наступні роботи: |
|  |
| Послуги з поточного ремонту обладнання котельні (підготовка до опалювального сезону) в Дослідницькій гімназії | 17310,00 |
| Поточний ремонт системи опалення в ОЗО "Гребінківський ліцей" | 56566,00 |
| Поточний ремонт обладнання котельні в Саливінківській гімназії | 57752,00 |
| Поточний ремонт системи опалення в Ксаверівській гімназії  | 62820,00 |
| Послуги з поточного ремонту обладнання котельні в Дослідницькій гімназії | 12422,00 |
| Послуги з поточного ремонту обладнання котельні в Дослідницькій гімназії  | 12466,00 |
| Послуги з поточного ремонту обладнання котельні (підготовка до опалювадьного сезону) в ЗДО (ясла-садок) "Казочка" | 12422,00 |
| Послуги з поточного ремонту обладнання котельні в ЗДО (ясла-садок) "Сонечко" | 6204,00 |
| Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки в КЗ ПО "ДШМ" | 6419,00 |
| Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки КЗ ПО "ЦДЮТ" | 7418,00 |
| Послуги з поточного ремонту обладнання котельні в ОЗО "Гребінківський ліцей" | 42839,00 |
| Послуги з поточного ремонту обладнання котельні в Ксаверівській гімназії | 12635,00 |
| Послуги з технічного обслуговування обладнання котелень, внутрішніх мереж газопостачання на об'єктах | 96000,00 |
| Послуги з технічного обслуговування обладнання котелень Опорного закладу освіти "Гребінківський ліцей" та Закладу дошкільної освіти "Казочка" | 45000,00 |
| Послуги з поточного ремонту обладнання котельні Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "Казочка" | 12827,00 |
| Послуги з поточного ремонту обладнання котельні Опорного закладу освіти "Гребінківський ліцей" | 39504,00 |
| Послуги по поточному ремонту обладнання котельні Ксаверівській гімназії | 13248,00 |
| Послуги з ремонту системи опалення в Ксаверівській гімназії | 64292,00 |
| Послуги з поточного ремонту обладнання котельні КНП «Гребінківська центральна лікарня» | 156629,00 |

З найбільшими проблемами довелося зіткнутися по модульній котельні КНП «Гребінківська центральна лікарня». Проблема була викликана тим, що довелося запускати цей об'єкт як новий – починаючи з проєкту до введення в експлуатацію. Тільки під час проєктування чотири рази мінялися технічні умови, через що затягнулося виконання робіт по відновленню газопостачання. На даний час котельна прийнята в експлуатацію, заключено договора на постачання та розподіл природного газу, технічне обслуговування газових мереж.

З метою забезпечення роботи лікарняних закладів в умовах блекауту було виконано наступні роботи:

-облаштування майданчика для тимчасового підключення дизельного генератора до електричних мереж КНП «Гребінківська центральна лікарня» по проспекту Науки, 54 в смт Гребінки на суму 463522,90 грн.;

-облаштування майданчика для тимчасового підключення дизельного генератора до електричних мереж КНП «Гребінківська центральна лікарня» по вулиці Мічуріна, 50 в селі Лосятин на суму 398175,19 грн.

**Проєктні роботи**

 На протязі 2023 року було виконано наступні роботи по виготовленню проєктно-кошторисних документацій:

|  |
| --- |
|  |
| **Назва об'єкту** | **Вартість, грн.** |
| Капітальний ремонт вхідної групи з дообладнанням засобами для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення Опорного закладу освіти «Гребінківський ліцей» по проспекту Науки, 23 в смт Гребінки | 95130,71 |
| Капітальний ремонт та облаштування найпростішого уриття підвального приміщення Опорного закладу освіти «Гребінківський ліцей» по проспекту Науки, 23 в смт Гребінки | 219779,22 |
| Капітальний ремонт вхідної групи з дообладнанням засобами для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення Опорного закладу освіти «Гребінківський ліцей» по проспекту Науки, 23 в смт Гребінки. Коригування | 77115,51 |
| Робочий проєкт по об'єкту: «Поточний ремонт для усунення аварійного стану покрівлі приміщення Будинку культури по вул. Молодіжна, 17 в селі Соколівка | 49990,25 |
| Приєднання до газорозподільної системи модульної газової котельні КНП «Гребінківська центральна лікарня» | 65000,00 |
| Поточний ремонт для усунення аварійного стану покрівлі ліфтової шахти приміщення КНП «Гребінківська центральна лікарня» | 50000,00 |
| Капітальний ремонт будівель та благоустрою території комунального закладу позашкільної освіти Гребінківської селищної ради Білоцерківського району Київської області» | 464000,00 |

На протязі 2023 року було закуплено наступні матеріали і обладнання:

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва**  | **Вартість, грн.** |
| Придбання генераторів | 137000,00 |
| Придбання зарядних станцій EkoFlow Delta 2 | 159000,00 |
| Придбання зарядних станцій EkoFlow River pro | 112000,00 |
| Програмно-апаратний комплекс у складі принтеру для ретрансферного друку з безконтактним декордером та подвійним модулем ламінування, фотокомплект з планшетом для підпису, додаткове обладнання | 529560,00 |
| Придбання форменного одягу | 198066,00 |
| Придбання костюмів зимових (куртка,штани) | 212904,00 |
| Пісок  | 93500,00 |
| Офісні меблі | 132097,50 |

Відділ економічного розвитку, житлово-комунального господарства, капітального будівництва та інфраструктури апарату виконавчого комітету Гребінківської селищної ради

**Начальник відділу Василь РУДЕНКО**